Предварительное заключение по материалам на тему

«Создание первой очереди федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП)»

Группа №3: Управление развитием территорий на региональном и муниципальном уровнях (руководители органов, уполномоченных в сфере градостроительства, разработчики административных регламентов)

Рассмотрены следующие документы:

- Техническое задание на разработку. 36554501.ФГИС ТП.001.ТЗ.01-ЛУ;

- Эскизный проект. Пояснительная записка к эскизному проекту. Том 1. Основная часть. 36554501.ФГИС ТП.001.П2.01-1-ЛУ;

- Эскизный проект. Пояснительная записка к эскизному проекту. Том 2. Приложения. 36554501.ФГИС ТП.001.П2.01-2-ЛУ;

- Подготовка предложений в проект правил создания и ведения ФГИС ТП, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Проект правил создания и ведения ФГИС ТП, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 36554501.ФГИС ТП.001.П1.03-1-ЛУ;

- Подготовка предложений в проект правил создания и ведения ФГИС ТП, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Проект Приказа об утверждении классификаторов слоев, семантических характеристик и объектов документов территориального планирования. 36554501.ФГИС ТП.001.П1.03-2-ЛУ;

- Подготовка предложений в проект правил создания и ведения ФГИС ТП, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Проект Приказа об утверждении протокола обмена данными в рамках ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования. 36554501.ФГИС ТП.001.П1.03-3-ЛУ;

- Разработка эксплуатационной документации. Руководство пользователя. 36554501.ФГИС ТП.001.ИЗ.01-ЛУ;

- Презентация федеральной государственной информационной системы территориального планирования;

- Проект технического задания на разработку второй очереди ФГИС ТП. 36554501.ФГИС ТП.001.ТЗ.03-ЛУ;

По представленным материалам имеются вопросы, которые требуют принципиального рассмотрения для принятия решения по формированию окончательного варианта ТЗ на вторую очередь:

- Где определен конкретный перечень мероприятий, направленных на создание первой очереди ФГИС ТП для полного понимания границ первой очереди?

- В каком документе определен объект автоматизации первой очереди с учетом назначения системы и содержания документов территориального планирования согласно ФЗ от 20.03.2011 №41-ФЗ?

- Почему состав и содержание работ по созданию системы в Техническом задании на разработку первой очереди не корреспондируется с наименованием работ и сроками выполнения в Приложении В Пояснительной записки к эскизному проекту (Том 2. Приложения)?

- Каким образом предлагается использовать Классификатор документов, описанный в Приложении Г Пояснительной записки к эскизному проекту (Том 2. Приложения), в ФГИС ТП при наличии повторных кодов по уровням СТП (федеральный, субъекта РФ, муниципальный, например: коды 01040301, 03040201, 02040301)? Каким образом учтено, что территориальные схемы могут разрабатываться в отношении одной или нескольких областей? в составе одного или нескольких документов?

- Зачем в документе Пояснительной записки к эскизному проекту (Том . Основная часть) уделено столько внимания изучению опыта создания распределенных географических информационных систем в РФ и эффективному развитию и использованию ИКТ в субъектах РФ на основе информации 2008 года?

- Каким образом увязаны приложенные схемы загрузки и согласования документов ТП в Техническом задании на разработку первой очереди с административными регламентами подготовки и выпуска указанных документов?

- По какому принципу и базируясь на какой «архитектуре» системы была определена численность персонала (пользователей) системы, приведенная в документе Техническое задание на разработку первой очереди?

- Кто может являться государственным заказчиком на разработку документов ТП, для обеспечения их разработки и доступа с соответствующими регламентами к их содержанию (проектам и утвержденным), к документам по их обоснованию?

- Каким образом сочетаются определенные в Техническом задании на разработку первой очереди назначение и цели ФГИС ТП с учетом определений, данных в подготовленном документе Проект правил создания и ведения ФГИС ТП, утверждаемых Правительством Российской Федерации?

Вывод:

Ознакомившись с предложенными документами, затрудняюсь назвать реальные сроки и необходимые ресурсы для реализации проекта «Создание первой очереди федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП)», предназначенного для обеспечения поддержки принятия решений при разработке, согласовании и использовании документов ТП на  муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Оценка решения задач и разработка предложений по направлениям:

| соответствие бизнес-процессов системы существующим административным регламентам и задачи их совершенствования | Не соответствует |
| --- | --- |
| предлагаемая организационная архитектура системы и ее соответствие распределению полномочий в области градостроительства | Не соответствует |
| оптимизация процедуры согласования проектов документов территориального планирования | Отсутствует |
| обеспечение мониторинга процесса подготовки и реализации документов территориального планирования | Отдельно не просматривается |
| обеспечение свободного доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц к проектам документов территориального планирования, материалам по обоснованию таких проектов при проведении публичных слушаний и обсуждений | Возможно по результатам второго этапа |
| обеспечение информационного взаимодействия с внешними информационными системами, ведение которых осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления, на основе согласованных протоколов информационного обмена | Возможно по результатам второго этапа |
| ведение классификаторов, справочников объектов и документов территориального планирования и иных видов градостроительной документации, а также реестра субъектов градостроительных отношений, участвующих в подготовке и согласовании проектов документов территориального планирования | Требует доработки с учетом назначения системы согласно Град. Кодексу РФ |